ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	1

1.1.	Προμετρήσεις	1

2.	ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2

2.1.	Γενικά	2

2.2.	Καθορισμός νέων τιμών	2

3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ	4

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

## Προμετρήσεις

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

(από σχέδιο 2)	 :																														50 μ3

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

(από σχέδιο 2)	 :																														35 μ3

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων

(από σχέδιο 1)	: 																													1 200 μ2

Προκατασκευασμένo ενωτικό τεμάχιο συναρμογής από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37

(από σχέδια 2 & 3.1)	: 1 τεμ ≈																										  9 μ3

Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37

(από σχέδια 2 & 3.1, 3.2 )	: 8 τεμ ≈																								30 μ3

Τοιχιοδοκός περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37

(από σχέδιο 2)	: 																														  5 μ3

Γαλβανισμένη γραδελάδα, τύπου P340-33/33-3 της Stahlweld

(από σχέδιο 2)	: 																														 55 μ2

Εσχάρες υδροσυλλογής κλάσης αντοχής D400, από ελατό χυτοσίδηρο

(από σχέδιο 1)	: 																													 	 8 τεμ.

# ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## Γενικά

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των έργων συντάχθηκε με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (ΦΕΚ Β’ 1746/19.05.2017) και σύνθετες τιμές από τα επί μέρους άρθρα των Τιμολογίων καθώς και παρεμφερών εργασιών.

## Καθορισμός νέων τιμών

Α.Τ.1		Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες (N.T.1)

#### Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) 																		  …. €/μ3

Αναθεώρηση  ΥΔΡ – 6081.1

Α.Τ.2		Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου (Ν.Τ.2)

#### Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) 																		  …. €/μ3

#### Αναθεώρηση ΥΔΡ - 6068

Α.Τ.3		Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων (Ν.Τ.3)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος	…. €/μ2

#### Αναθεώρηση ΟΔΟ – 4521Β

Α.Τ.4		Προκατασκευασμένο ενωτικό τεμάχιο συναρμογής από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (Ν.Τ.4)

#### Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) πλήρως τοποθετημένο							   		     ….. €/μ3

#### Αναθεώρηση ΥΔΡ - 6331

Α.Τ.5		Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (Ν.Τ.5)

#### Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) πλήρως τοποθετημένο							  	 	     …. €/μ3

#### Αναθεώρηση ΥΔΡ - 6331

Α.Τ.6		Τοιχιοδοκός περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (Ν.Τ.6)

#### Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) πλήρως κατασκευασμένο									….. €/μ3

#### Αναθεώρηση ΥΔΡ - 6331

Α.Τ.7		Γαλβανισμένη γραδελάδα, τύπου P340-33/33-3 της Stahlweld (Ν.Τ.7)

#### Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ3) πλήρως τοποθετημένη								….. €/μ2

#### Αναθεώρηση ΥΔΡ - 6751

Α.Τ.8		Εσχάρες υδροσυλλογής κλάσης αντοχής D400, από ελατό χυτοσίδηρο (Ν.Τ.8)

Ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένη 					 		   	          …. €/τεμ

Αναθεώρηση  	ΥΔΡ-6752

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ